KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CHUYÊN SÂU

Nhóm 47 - Thành viên nhóm 2

- Đào Minh Tâm (Trưởng nhóm)

- Phạm Đức Nam

Tên ứng dụng: Hệ thống Quản lý Chi tiêu Cá nhân có Tích hợp AI

Thời gian thực hiện: Từ 27/07/2026 đến 27/09/2026 (9 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 27/07/2026 Đến: 02/08/2026) | Khảo sát bài toán, phân tích yêu cầu hệ thống quản lý chi tiêu cá nhân tích hợp AI | Phạm Đức Nam | KT1 |
|  | Thiết kế ERD và kiến trúc hệ thống; xác định phạm vi dữ liệu tài chính được phép gửi cho AI | Đào Minh Tâm |  |
|  | Viết tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS) | Phạm Đức Nam |  |
| Tuần 02 (Từ: 03/08/2026 Đến: 09/08/2026) | Thiết kế và khởi tạo cơ sở dữ liệu (SQLAlchemy models, khởi tạo DB) | Đào Minh Tâm |  |
|  | Xây dựng chức năng xác thực người dùng (đăng ký / đăng nhập / JWT) | Đào Minh Tâm |  |
|  | Viết tài liệu kế hoạch dự án | Đào Minh Tâm |  |
|  | Viết tài liệu QA | Phạm Đức Nam |  |
|  | Viết tài liệu thiết kế hướng đối tượng | Phạm Đức Nam |  |
| Tuần 03 (Từ: 10/08/2026 Đến: 16/08/2026) | CRUD giao dịch (transactions), tìm kiếm/lọc theo ngày và danh mục | Đào Minh Tâm | KT2 |
|  | CRUD danh mục (categories) thu/chi, tùy chỉnh màu sắc | Phạm Đức Nam |  |
|  | CRUD ngân sách (budgets) và mục tiêu tiết kiệm (saving goals: items, nạp/rút tiền) | Đào Minh Tâm |  |
|  | API tìm kiếm/lọc giao dịch và API thống kê chi tiêu | Đào Minh Tâm |  |
| Tuần 04 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Xây dựng layout frontend, trang đăng nhập/đăng ký | Phạm Đức Nam |  |
|  | Trang danh mục, ngân sách, dashboard tổng quan, chế độ sáng/tối (theme toggle) | Đào Minh Tâm |  |
| Tuần 05 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Trang mục tiêu tiết kiệm (nạp/rút tiền, chia nhỏ mục tiêu) | Đào Minh Tâm |  |
|  | Tab biểu đồ xu hướng chi tiêu theo ngày/tháng/năm | Phạm Đức Nam |  |
|  | Rà soát, hoàn thiện giao diện frontend (responsive, nút đồng bộ dữ liệu) | Đào Minh Tâm |  |
|  | Viết tài liệu luồng màn hình và cơ sở dữ liệu | Phạm Đức Nam |  |
| Tuần 06 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Thiết kế prompt và tích hợp AI: báo cáo chi tiêu hàng tháng tự động | Cả nhóm |  |
|  | Tích hợp AI: gợi ý ngân sách dựa trên lịch sử chi tiêu | Đào Minh Tâm |  |
|  | Kiểm soát và giới hạn dữ liệu tài chính gửi tới AI | Đào Minh Tâm |  |
| Tuần 07 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Tích hợp AI: hỏi - đáp về chi tiêu (AI Q&A) | Đào Minh Tâm | KT3 |
|  | Viết unit test cho transactions, budget, reports, AI | Phạm Đức Nam |  |
|  | Kiểm thử tính năng AI với dữ liệu thiếu/nhạy cảm | Cả nhóm |  |
|  | Viết tài liệu kiểm thử | Phạm Đức Nam |  |
| Tuần 08 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Sửa lỗi, tối ưu hiệu năng và bảo mật dữ liệu tài chính | Cả nhóm |  |
|  | Triển khai (deploy) ứng dụng lên môi trường thực tế cho người dùng sử dụng | Cả nhóm |  |
|  | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | Phạm Đức Nam |  |
| Tuần 09 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Viết README và báo cáo dự án | Cả nhóm | Nộp sản phẩm cuối kỳ |
|  | Chuẩn bị slide thuyết trình | Cả nhóm |  |
|  | Rà soát quyền riêng tư (privacy review), hoàn thiện và bàn giao sản phẩm | Cả nhóm |  |